## Slide 1
在线购物系统
第一次阶段评审汇报
第10组· 软件2402
2026年10月
Notes: 大家好，我是孙俊杰，今天由我代表我们第10组进行在线购物系统（挑战升级）项目的第一次阶段评审汇报。
本次汇报主要介绍我们第一阶段的工作成果，包括需求分析、业务流程梳理、原型设计和技术方案等内容。

## Slide 2
汇报目录
01
项目总体计划
迭代周期规划与当前进度
02
本次迭代目标
开发阶段目标与完成情况
03
团队分工与成果
需求分析职责与 A—D 开发成果
04
下一步计划
测试优化与交付安排
Notes: 今天的汇报主要分为四个部分：首先介绍项目总体计划和迭代安排，然后说明本次迭代的目标，接着重点展示我们团队的分工和五项核心成果，最后介绍下一步的工作计划。

## Slide 3
项目整体完成度约70%，整合与初步测试已完成
迭代一 · 已完成
需求分析与方案设计
计划周期1.5周，需求梳理与方案设计已完成
迭代二 · 进行中
功能开发与联调
计划周期2周，完成基础开发、模块整合与初步功能测试
迭代三 · 待启动
测试优化与交付
计划周期1周，完成功能测试、Bug修复与项目最终交付
70%
整体完成度估算（截至10月14日）
数据库及前后端基础搭建已完成。
已完成模块整合与初步测试，待修复问题并验收交付。
Notes: 我们的项目整体规划分为三个迭代周期。
第一个迭代是需求分析与方案设计阶段，也就是我们当前正在进行的阶段，计划1.5周完成。
第二个迭代是功能开发与联调阶段，计划2周完成。
第三个迭代是测试优化与交付阶段，计划1周完成。
目前整体进度约15%，主要完成了前期的需求和设计工作。

## Slide 4
本次汇报涵盖基础开发、模块整合与初步测试
01
需求与方案：已完成业务梳理，明确功能范围与分工
02
数据库：已完成 MySQL 建表与字段设计，整理 SQL 脚本
03
前端：已完成基础搭建与接口对接，继续完善页面交互
04
后端：已完成基础搭建并参与整合，继续完善业务逻辑
05
整合与测试：D 已完成模块整合及初步功能测试
06
下一步：修复测试问题，进行回归测试与交付验收
截至2026年10月14日：整体约70%，迭代二进行中，迭代三待启动
Notes: 本次迭代的目标主要是前期启动工作，不涉及代码开发和测试。
具体包括六个方面：需求调研与梳理、编写需求规格说明书、梳理业务流程、设计产品原型、制定技术方案，以及后续的任务拆解与排期。
整个迭代周期从9月28日到10月7日，共1.5周时间。

## Slide 5
需求分析阶段分工：A / B / C / D 各负其责
朱江
A · 项目经理
• 需求调研梳理
• 需求规格说明书
• 进度管理
• 任务排期
杨接乔
B · 业务分析
• 业务流程梳理
• 流程图绘制
• 角色用例分析
• 需求评审
孙俊杰
C · 技术负责人
• 项目整体统筹
• 技术方案设计
• 数据库设计
• 架构规划
陆贻辉
D · 产品设计
• 页面原型设计
• 交互说明编写
• 用户体验优化
• UI 规范制定

## Slide 6
开发阶段分工：A 前端、B 后端、C 数据库、D 测试
朱江
A · 前端开发
• 买家页面开发
• 卖家后台页面
• 页面交互与校验
• 前端接口对接
杨接乔
B · 后端开发
• Spring Boot 接口
• 商品业务开发
• 口令码逻辑
• 交易状态处理
孙俊杰
C · 数据库开发
• MySQL 建表与字段
• SQL 脚本整理
• 测试数据准备
• 数据层对接支持
陆贻辉
D · 整合与测试
• 已完成模块整合
• 已完成初步测试
• 问题记录与回归
• 项目演示与 PPT
Notes: 我们小组共四个人，分工明确。
我是组长孙俊杰，兼任技术负责人，主要负责技术方案和数据库设计。
朱江是项目经理，负责需求调研和需求规格说明书。
杨接乔负责业务流程梳理和用例分析。
陆贻辉负责产品原型设计和交互说明。

## Slide 7
成果物 01
MVP需求清单与业务规则说明
负责人：朱江 · 需求分析阶段
商品核心规则
• 单商品流转：卖出后自动生成同款新商品
• 商品信息：名称、描述、图片、价格四要素
交易冻结规则
• 提交购买自动冻结，防止超卖
• 交易成功：商品下架，自动补货
• 交易失败：解除冻结，恢复上架
用户购买规则
• 免注册购买，浏览商品无门槛
• 确认购买时填写联系/收货信息
• 线下交易，系统不涉及在线支付
卖家后台功能
• 发布商品、查看历史商品
• 查看意向购买人信息
• 手动冻结商品、修改登录密码
Notes: 第一项成果物是MVP需求清单与业务规则说明，由朱江负责。
主要明确了四个方面的规则：商品核心规则、用户购买规则、交易冻结规则，以及卖家后台的五项核心功能。
这些规则构成了我们整个项目的业务基础，所有后续设计和开发都围绕这些规则展开。

## Slide 8
成果物 02
在线购物系统MVP需求规格说明书
负责人：朱江 · 需求分析阶段
功能需求
• 前台商品模块
• 交易状态模块
• 卖家后台模块
• 账号登录鉴权
非功能需求
• 页面操作流程清晰
• 主流浏览器兼容
• 数据一致性保障
• 密码加密存储
验收标准
• 购买后商品自动冻结
• 交易成功自动补货
• 交易失败自动解冻
• 密码修改可正常登录
需求文档作为开发与验收依据，后续按验收标准开展回归测试
Notes: 第二项成果物是正式的需求规格说明书，同样由朱江负责。
这份文档是在需求清单的基础上进一步细化，涵盖了项目概述、功能需求、非功能需求、业务规则和验收标准五个部分。
它是我们后续开发和测试的重要依据，也是验收的标准。

## Slide 9
成果物 03
前端基础搭建与页面开发
负责人：朱江 · A 前端开发
前端基础已搭建，核心页面与交互继续完善
前台页面（2个）
商品详情页、购买信息填写页
后台页面（4个）
登录、商品管理
订单、密码修改
页面交互
表单校验与状态展示持续完善
开发与对接要点
• 完善买家页面和卖家后台页面，明确在售与冻结状态
• 完善表单必填项校验、操作反馈和错误提示
• 已参与接口对接与初步测试，继续修复交互问题
Notes: 第四项成果物是原型设计与交互说明，由陆贻辉负责。
我们一共完成了6个核心页面的低保真原型，包括前台的商品详情页和购买信息填写页，以及后台的登录页、商品管理页、意向订单页和密码修改页。
每个页面都明确了核心元素和交互逻辑，为后续的前端开发提供了清晰的设计依据。

## Slide 10
成果物 04
后端基础搭建与业务开发
负责人：杨接乔 · B 后端开发
Spring Boot 基础已搭建，业务逻辑继续开发
商品业务
商品发布与状态管理
售出后的补货逻辑
购买意向接口
接收联系与收货信息
创建购买意向订单
交易状态逻辑
冻结与解冻处理
成功 / 失败状态变更
口令码功能
口令码生成与校验
配合交易状态处理
当前状态：后端基础已搭建，已参与模块整合与初步测试
商品业务、口令码与交易逻辑由 B 负责。后续根据初步测试反馈修复问题，配合 D 开展回归测试。
Notes: 第三项成果物是业务流程与角色用例分析，由杨接乔负责。
我们一共梳理了4套核心业务流程图，包括商品上架流转、用户购买、交易状态变更和卖家后台操作。
同时还完成了两个角色的用例分析，访客用户有2个用例，卖家有7个用例，一共9个用例，确保业务逻辑完整闭环。

## Slide 11
成果物 05
数据库已完成，已参与模块整合
负责人：孙俊杰 · C 数据库开发
技术栈与当前状态
• 前端：HTML5 + CSS3 + JavaScript，基础已搭建
• 后端：Java + Spring Boot，基础已搭建
• 数据库：MySQL，建表与字段设计已完成
• SQL 脚本与测试数据用于后续对接验证
系统架构
采用 B/S 三层架构。
数据库已参与前后端模块整合。
数据库核心表（已完成）
表名 | 说明
seller | 卖家账号表
product | 商品信息表
purchase_order | 购买意向订单表
C 提供数据层支持，配合 D 进行数据一致性验证
Notes: 第五项成果物是技术方案与数据库设计初稿，由我本人负责。
技术栈我们选择了比较成熟的Java + Spring Boot后端，前端用原生HTML、CSS和JavaScript，数据库用MySQL。
系统采用经典的三层B/S架构。数据库设计了3张核心表：卖家账号表、商品信息表和购买意向订单表，覆盖全部业务需求。
同时我们也设计了7个核心接口，为后续开发做好了准备。

## Slide 12
成果物 06
模块整合与初步功能测试
负责人：陆贻辉 · D 整合与测试
已完成模块整合及初步测试，继续推进回归与验收
模块整合
前端页面与接口对接
后端连接 MySQL
买家流程测试
商品浏览与信息填写
购买意向提交
交易逻辑测试
商品冻结与状态变更
成功补货、失败解冻
后台与口令码
后台登录及商品管理
口令码与密码功能
阶段成果：模块整合、初步功能测试与问题整理已完成
D 负责统一记录测试问题，并协调 A、B、C 修复。下一步开展回归测试，完成演示准备与最终验收。

## Slide 13
下一步计划与致谢
后续测试与交付安排
• A 朱江：完善页面交互，修复前端问题
• B 杨接乔：完善业务逻辑，修复接口问题
• C 孙俊杰：核对数据一致性，完善 SQL
• D 陆贻辉：跟踪问题、回归测试与演示
• 迭代三：完成测试优化、验收与最终交付
感谢聆听
感谢各位老师与同学的聆听，
欢迎提出宝贵意见与建议。
我们将认真听取反馈，持续优化项目。
孙俊杰组（第10组） · 软件2402 · 2026年10月
Notes: 以上就是我们第一阶段的全部工作成果汇报。
接下来我们将进入第二个迭代，主要进行前端页面开发、后端接口开发以及前后端联调，计划用两周时间完成。
感谢各位老师和同学的聆听，欢迎大家提出宝贵的意见和建议，我们会认真听取反馈，不断优化我们的项目。